УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

__________________О.В.Чиндясов

«15» февраля 2019 года

ОТЧЕТ

о работе отдела ЖКХ и обеспечения ТЭР за 2018 год

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и обеспечения топливно – энергетическими ресурсами (далее - отдел ЖКХ и оТЭР) является структурным подразделением администрации городского округа город Кулебаки.

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О государственной тайне», федеральными законами, регулирующими вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства ( далее - ЖКХ), законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области», иными законами Нижегородской области, инструкциями по делопроизводству в органах исполнительной власти Нижегородской области и администрации, регламентом Правительства Нижегородской области, Уставом городского округа Кулебаки, Положением о муниципальной службе в городском округе город Кулебаки и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки.

Основными задачами в соответствии с Положением об отделе являются:

- Разработка и реализация концепций, стратегий, программ и планов мероприятий по  развитию жилищно-коммунального комплекса городского округа на перспективу.

- Организация деятельности администрации городского округа по участию в федеральных и областных целевых программах и адресных инвестиционных программах.

- Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимний период.

- Осуществление контроля за проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

- Организация контроля за выполнением действующих программ.

- Формирование сводной статистической отчетности по предприятиям и учреждениям, оказывающим услуги ЖКХ в городском округе.

- Обеспечение законных интересов и прав потребителей ЖКУ по их обращениям.

- Формирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения городского округа

- Разработка лимитов потребления электроэнергии, газа, тепловой энергии и другого вида топлива для объектов социальной сферы.

Задача 1. Разработка и реализация концепций, стратегий, программ и планов мероприятий по  развитию жилищно-коммунального комплекса городского округа на перспективу.

В целях реализации данной задачи отделом ЖКХ и обеспечения ТЭР совместно с заинтересованными лицами и структурными подразделениями администрации городского округа город Кулебаки в 2017 году была разработана программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2020 годы», в 2018 году в рамках данной программы были реализованы мероприятия по замене ламп в здании МБОУ СОШ №1 в количестве 460 шт. на сумму 94,6 тыс.рублей, мероприятия по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие в рамках программы не выполнялись в связи с реализацией энергосервисных мероприятий на территории гог Кулебаки, бюджетные средства были направлены на иные нужды в т.ч на замену аварийных опор линий электрических передач (ЛЭП) на территории г.Кулебаки. Мероприятия по разработке проектной документации по переводу ДК п.Молочная Ферма с твердого топлива на газ не были выполнены в связи  с отсутствием исходной технической документации для разработки проекта. Мероприятия запланированы на 2019 год проектирование и строительно – монтажные работы.

Специалисты отдела ЖКХ принимали участие в сборе и анализе информации необходимой для реализации энергосервисных мероприятий по модернизации уличного совещения.

Задача 2. Организация деятельности администрации городского округа по участию в федеральных и областных целевых программах и адресных инвестиционных программах.

В целях участия в федеральных и областных целевых программах и адресных инвестиционных программах в 2018 году отделом ЖКХ совместно с МУП «Райводоканал» была продолжена работа по предоставлению необходимой информации в адрес Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства экологии  Нижегородской области для участия в федеральной целевой программе «Оздоровление реки Волги», также был направлен к рассмотрению перечень мероприятий для участия в нацпроекте «Чистая вода». Ранее в 2017 году по гог Кулебаки Министерством энергетики и Министерством экологии РФ были одобрены планы мероприятий по реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Кулебаки и с.Теплово, ориентировочная стоимость мероприятий составляет около 300 млн.рублей. В 2019 году принято участие в семинаре – совещании под председательством министра ЖКХ А.Г.Черткова по теме реализации нацпроекта «Оздоровление реки Волги» на территории Нижегородской области, после совещания была проведена встреча с заинтересованными лицами, планирующими участие в данном проекте на территории гог Кулебаки. До конца февраля планируется приезд одной из заинтересованных организаций для обследования объектов.

Задача 3. Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимний период.

В рамках подготовки к эксплуатации в зимний период объектов соцкультбыта и жилищного фонда, в целях снижения аварийности и нормального функционирования инженерных коммуникаций в осенне – зимний период 2018 – 2019 г.г. , постановлением администрации городского округа город Кулебаки «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы городского округа город Кулебаки Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов» был утвержден перечень мероприятий, запланированных к реализации ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, учреждениями образования, культуры и спорта, здравоохранения и прочими организациями.   Отопительный сезон 2018 – 2019 годов на территории городского округа город Кулебаки начат с 28 сентября 2018 года.

Управляющими компаниями, товариществами собственников жилья (недвижимости) (далее - ТСН, ТСЖ) и иными жилищными кооперативами проведены необходимые мероприятия по промывке и опрессовке систем отопления многоквартирных домов, данные работы проведены в 207 многоквартирных домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения. Также данные мероприятия были выполнены всеми учреждениями здравоохранения, образования культуры и спорта, которые подключены к централизованным системам теплоснабжения.

С целью повышения надежности теплоснабжения, снижения аварийности в системе теплоснабженияг.о.г. Кулебаки в отопительном сезоне 2018-2019г.г., а также снижения затрат на выработку тепловой энергии проведены мероприятия, для выполнения которых, только на материалы затрачено : котельные 6857,0 тыс. руб., теплотрассы 625,0 тыс. руб., а также в рамках проектов по благоустройству 7491, 10тыс. руб.

Из наиболее значимых мероприятий стоит отметить замену участков теплотрасс на территории города Кулебаки по ул.60 лет ВЛКСМ и ул.Адмирала Макарова, данные мероприятия выполнены во многом благодаря реализации на территории гог Кулебаки мероприятий по благоустройству общественных пространств и территорий: ул. 60 лет ВЛКСМ Ду200, Ду100-80 общей протяженностью – 530 м (в 2-х трубном исчислении); ул. А. Макарова Ду300,Ду200,Ду150 общей протяженностью – 358 м (в 2-х трубном исчислении), стоит отметить, что данные мероприятия были выполнены за счет субсидий, предоставленных администрацией гог Кулебаки Обществу с ограниченной ответственностью «БорТеплоэнерго».

МУП «Райводоканал» в части капитального ремонта водопроводных сетей были заменены 2500 м. ветхих сетей водоснабжения по ул.Связистов, Щорса, Степана Разина, Парковая, 60 лет ВЛКСМ и 350 м. в рамках текущего ремонта в том числе в с.Теплово, с.Ломовка, с.Мурзицы.

В период с 15 по 24 сентября теплоснабжающими организациями были проведены пробные топки на котельных. С 28 сентября приступили к пуску тепла к объектам теплоснабжения.

В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 отделом ЖКХ в период с 01.09.2018 – по 01.10.2018 года проводилась проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному периоду. Теплоснабжающими организациями и потребителями были выполнены установленные вышеуказанным Приказом требования и представлен исчерпывающий перечень документов, запрашиваемый органами Ростехнадзора. По результатам проведенной проверки теплоснабжающими организациями и потребителями получены акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г.

В результате своевременно выполненных мероприятий по подготовке к отопительному сезону все теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии начали отопительный сезон в установленные Постановлением администрации г.о.г.Кулебаки сроки.

Также стоит отметить, что в результате постоянного мониторинга и проведенной работы в адрес Государственной жилищной инспекции были своевременно предоставлены паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период, в том числе 53 паспорта по домам под непосредственным управлением были подготовлены и направлены отделом ЖКХ и обеспечения ТЭР.

Готовность теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии была оценена как удовлетворительная.

26 октября Волжско – Окским управлением Ростехнадзора была проведена проверка готовности муниципального образования городской округ город Кулебаки к отопительному периоду 2018 - 2019 г.г. В результате проверки были даны замечания, запрошенные инспектором документы были предоставлены своевременно, но во внимание Ростехнадзором не приняты, паспорт готовности до настоящего момента не выдан. 17.01.2019 года в адрес Ростехнадзора направлено очередное письмо о выдаче паспорта готовности.

Количество технологических нарушений, связанных с авариями на сетях и системах на всех системах жизнеобеспечения снизилось  по отношению к 2017 году снизилось на 11% (105 в 2016 г. , 93 в 2017 г., 83 в 2018 году), общее количество технологических нарушений, связанных как с планово предупредительным ремонтом , так и аваийно – восстановительными работами в 2018 году составило 374, к уровню прошлого года увеличение на 25% (140 связаны с установкой приборов учета), 299 в 2016 году, 286 в 2017 году. Если проводить анализ без учета отключений по причинам установки приборов учета, то снижение к уровню 2017 года составляет 21%.

Задача 4. Осуществление контроля за проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

Планом текущего и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры на 2018 год были предусмотрены мероприятия на сумму 16364,529 тыс. руб. (11206,873 тыс рублей по капитальному ремонту и 5157,656 тыс.рублей по текущему ремонту), исполнение составило 133,8 %, или 21 901,1 тыс.рублей.  (2017 год было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 16 331 тыс. руб., планом капитального ремонта на сумму 12155 тыс. рублей, планом текущего на сумму 4176 тыс.руб. Исполнение мероприятий на дату последнего отчета составило по капитальному ремонту 88,5% (10 752 тыс.руб), по текущему ремонту практически 147,6% (6162 тыс.руб.)). В настоящее время формируется сводный отчет об исполнении мероприятий по состоянию на конец 2018 года. Таким образом наблюдается положительная динамика по отношению к 2017 году.

Задача 5. Организация контроля за выполнением действующих программ.

В рамках данной задачи в 2018 году стоит отметить реализацию на территории городского округа город Кулебаки Региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Отделом ЖКХ были актуализированы краткосрочные планы выполнения работ 2014 – 2016 годов и дважды на 2017-2019 годы, в мае – июне 2018 года проведена актуализация данных по гог Кулебаки в Региональной программе. Проводился регулярный мониторинг выполнения работ подрядными организациями, принято участие в 6 комиссиях по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Кулебаки на 2018 год было предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 16 многоквартирных домах. Согласно краткосрочному плану 2018 года в соответствии с заключенными договорами сумма средств на выполнение работ составила  36 744 809 рублей, также на сумму 4 967 195 выполнение мероприятий в МКД переходящих с 2017 года. По всем многоквартирным домам проведены комиссионные приемки, за исключением многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Кулебаки, Адмирала Макарова, дом 7 т.к. ремонт фундамента не выполнялся, срок выполнения работ продлен до мая 2019 года. На 2019 год краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт общего имущества в 13 многоквартирных домах и 1 дом переходящий с 2018 года (прогнозная сумма 25,6 млн.рублей).

Задача 6. Формирование сводной статистической отчетности по предприятиям и учреждениям, оказывающим услуги ЖКХ в городском округе.

Отделом ЖКХ и оТЭР проводился постоянный мониторинг деятельности организаций ЖКХ с последующим формированием сводной статистической отчетности, в вышестоящие органы было направлено 172 отчета.

Задача 7. Обеспечение законных интересов и прав потребителей ЖКУ по их обращениям.

В 2018 году в отдел ЖКХ поступило 108 обращений граждан, в 2017 году таких обращений было 86 (рост на 20%). Основными тематическими направлениями обращений были качество предоставления коммунальных услуг, организация и проведение капитального ремонта, текущий ремонт многоквартирных домов, ремонт инженерной инфраструктуры. На все обращения были предоставлены своевременные ответы. Также в рабочем порядке проводились приемы граждан по всем интересующим вопросам были даны разъяснения и ответы.

Задача 8. Формирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения городского округа

Постановлением администрации гог Кулебаки №1516 от 26 июня 2018 года был утвержден размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах на периоды с 01.07.2018 года и с 01.01.2019 года. Проводился мониторинг изменения тарифов.

Задача 9. Разработка лимитов потребления электроэнергии, газа, тепловой энергии и другого вида топлива для объектов социальной сферы.

Специалистами сектора ЖКХ принималось участие в разработке и защите лимитов потребления электрической энергии, газа, тепловой энергии.

Прочие обязательства.

Также в рамках исполнения своих полномочий и администрации городского округа город Кулебаки  в 2018 году отделом ЖКХ из наиболее значимых были выполнены следующие мероприятия:

- проведены 5 конкурсных процедур по отбору управляющей компании в отношении 38 многоквартирных домов, по результатам которых для 23 МКД определена управляющая компания, на 15 МКД повторно объявлен конкурс.

- по мере необходимости актуализировалась и размещалась информация в государственной информационной системе ГИС ЖКХ;

- совместно с муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями проведена работа по внесению информации в модуле государственной информационной системе ГИС Энергоэффективность раздел «Декларации»;

-актуализированы данные в рамках исполнения Распоряжения  Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года №147 по внедрению целевой модели «Подключение к системе теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»;

- проведены собрания с собственниками помещений многоквартирных домов, по вопросам организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов (1); о выборе способа управления многоквартирными домами (12); о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (5) совещания с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по вопросу подготовки к отопительному сезону, принято участие в зональных совещаниях по подготовке к отопительному сезону;

- размещено в СМИ 10 статей по тематике о капитальном ремонте в многоквартирных домах, о подготовке к отопительному сезону, об изменениях в законодательстве и др., размещалась актуальная информация на официальном сайте администрации, на радио «Ландыш»;

- принято участие в 1 семинаре - совещании и 4 вебинарах в части изменений в жилищном законодательстве, а также 12 видеоконференциях по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 3 видеоконференциях по реализации проекта «Оздоровление реки Волги».

Основные  задачи на 2019 год:

1. разработка плана мероприятий по улучшению качества предоставления коммунальных услуг,

2. исполнение мероприятий в рамках действующих программ,

3. актуализация действующих схем перспективного развития теплоснабжения и водоснабжения,

4. своевременная подготовка объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне – зимний период 2019 -2020 г.г.,

5. актуализация и размещение информации в ГИС ЖКХ,

6. осуществление контроля за выполнением краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов.

Начальник отдела ЖКХ и оТЭР                                                      Д.В.Буканов

«15»  февраля 2019 года